CacaoTrace Tumaco

Sprint 2

Recepción de cacao, creación de lotes e inventario inicial

| Nombre del proyecto | CacaoTrace Tumaco |
| --- | --- |
| Asignatura | Ingeniería de Software III |
| Compañía / equipo | CacaoTrace Team |
| Creado por | Alexander Rodriguez – Elisa Hurtado |
| Fecha | 2026 |
| Alcance | MVP académico cerrado: recepción, lotes, calidad, poscosecha, inventario y reportes básicos. |

Documento elaborado con base en la plantilla de Sprint y el documento Scrum de CacaoTrace.

# Objetivo

Implementar el flujo principal de recepción de cacao, creación automática del lote con código único y actualización inicial del inventario.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Sprint | Sprint 2 |
| Duración estimada | 2 semanas |
| Responsables | Scrum Team, con seguimiento del Scrum Master y validación del Product Owner. |
| Definición de terminado | Funcionalidad implementada, validada, documentada, subida al repositorio, sin errores críticos y con evidencia de prueba. |

# Listado de Funcionalidades

• Registrar recepción de cacao fresco o seco.

• Asociar recepción con productor y finca existentes.

• Guardar tipo de cacao, peso, fecha y observaciones.

• Generar automáticamente un código único de lote.

• Consultar el detalle del lote con información de origen y recepción.

• Actualizar inventario inicial cuando se crea un lote.

• Validar campos obligatorios y rangos de peso.

# Listado de Requisitos Funcionales

| ID | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RF-06 | El sistema debe permitir registrar recepciones de cacao fresco o seco. |
| RF-07 | El sistema debe generar un código único para cada lote. |
| RF-08 | El sistema debe permitir consultar el detalle de un lote. |
| RF-11 | El sistema debe permitir consultar inventario con cantidad inicial, cantidad actual y estado. |
| RF-14 | El sistema debe validar campos obligatorios y mostrar mensajes de error claros. |

# Diagrama de Módulos

Figura 1. Diagrama general de módulos con énfasis en el Sprint 2. Fuente: elaboración propia.

# Definición de Roles

| Rol Scrum / técnico | Responsable sugerido | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Elisa Hurtado | Representa la necesidad del usuario, prioriza el Product Backlog y valida el incremento. |
| Scrum Master | Alexander Rodriguez | Facilita el proceso Scrum, organiza eventos, controla impedimentos y apoya el cumplimiento del sprint. |
| Scrum Team | Elisa, Alexander | Construye, prueba y documenta el sistema. |
| Diseño GUI | Alexander Rodriguez | Diseña pantallas, estilos, navegación y experiencia del usuario. |
| Analista de software | Alexander Rodriguez | Define requisitos, casos de uso, historias y criterios de aceptación. |
| Analista comercial | Elisa Hurtado | Identifica valor del producto, beneficios y enfoque del video de venta. |
| Tester | Alexander Rodriguez | Diseña y ejecuta pruebas manuales y automatizadas. |
| Arquitecto de software | Elisa Hurtado | Define arquitectura, módulos, base de datos, seguridad y estructura del repositorio. |
| Team Lead | Elisa, Alexander | Coordina tareas técnicas y revisa avances. |
| Desarrolladores back end | Alexander Rodriguez | Implementan lógica del servidor, API, modelos, autenticación y base de datos. |
| Desarrolladores front end | Elisa Hurtado | Implementan vistas, formularios, validaciones visuales y consumo de API. |

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Encargado de recepción | registrar entrada de cacao | crear un lote trazable | Permite registrar productor, finca, tipo de cacao, peso, fecha y observaciones; genera lote único. |
| HU-06 | Encargado de recepción | crear lote con código único | hacer seguimiento desde la recepción | El código no se repite; queda asociado a recepción, productor y finca; puede consultarse desde detalle de lote. |
| HU-09 | Encargado | consultar estado de un lote | saber si está en recepción, secado, inventario o vendido | Permite buscar por código; muestra estado, productor, calidad, cantidad y movimientos. |
| HU-10 | Administrador | ver inventario de lotes | controlar cantidades disponibles | Muestra cantidad inicial, cantidad actual, estado y clasificación; permite registrar salida básica. |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-05 | Encargado de recepción | Registrar recepción de cacao | Crear entrada trazable | Alta | 2 | Para ser iniciada |
| PB-06 | Encargado de recepción | Crear lote con código único | Seguir el cacao recibido | Alta | 2 | Para ser iniciada |
| PB-07 | Encargado | Consultar detalle de lote | Revisar información del lote | Alta | 2 | Para ser iniciada |
| PB-08 | Administrador | Consultar inventario inicial | Controlar cantidades y estado | Alta | 2 | Para ser iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint | Fecha inicio estimada | Fecha fin estimada | Objetivo central |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1 | Semana 2 | Construir base del sistema: login, usuarios, roles, productores y fincas. |
| Sprint 2 | Semana 3 | Semana 4 | Construir recepción de cacao, generación de lotes e inventario inicial. |
| Sprint 3 | Semana 5 | Semana 6 | Construir control de calidad, poscosecha y búsqueda por código de lote. |
| Sprint 4 | Semana 7 | Semana 8 | Construir reportes, pruebas, documentación final, sustentación y video de venta. |

# Sprint Planning - Historias seleccionadas Sprint 2

| ID backlog | Historia / necesidad | Prioridad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-05 / HU-05 | Registrar recepción de cacao | Alta | Entrada de cacao registrada con productor, finca, tipo, peso y fecha. |
| PB-06 / HU-06 | Crear lote con código único | Alta | Lote generado automáticamente y asociado a la recepción. |
| PB-07 / HU-09 | Consultar detalle de lote | Alta | Detalle del lote visible con información de origen y recepción. |
| PB-08 / HU-10 | Consultar inventario inicial | Alta | Inventario muestra lotes disponibles y cantidades. |

# Sprint Backlog - Tareas Sprint 2

| ID tarea | Tarea técnica | Responsable sugerido | Criterio de aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2-01 | Crear tablas recepciones, lotes y movimientos_inventario | Back end | Migraciones aplicadas sin errores | Pendiente |
| T2-02 | Diseñar formulario de recepción de cacao | Front end / GUI | Formulario muestra productor, finca, tipo, peso y observaciones | Pendiente |
| T2-03 | Implementar endpoint/controlador para guardar recepción | Back end | Recepción se guarda con validaciones | Pendiente |
| T2-04 | Implementar generación de código de lote LOT-2026-0001 | Back end | Código único y consecutivo generado automáticamente | Pendiente |
| T2-05 | Crear pantalla de detalle del lote | Front end | Muestra productor, finca, recepción, peso, fecha y estado | Pendiente |
| T2-06 | Implementar inventario inicial al crear lote | Back end | Movimiento de entrada registrado con cantidad inicial | Pendiente |
| T2-07 | Crear vista de inventario básico | Front end | Lista lotes, cantidad inicial, cantidad actual y estado | Pendiente |
| T2-08 | Validar campos obligatorios y rangos de peso | Back end / Front end | No permite pesos vacíos, negativos o texto inválido | Pendiente |
| T2-09 | Probar flujo completo: productor > finca > recepción > lote > inventario | Tester | Flujo aprobado con evidencia | Pendiente |

# Entregables del Sprint 2

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Incremento funcional | Recepción de cacao, generación de lote y visualización en inventario. |
| Base de datos ampliada | Tablas: recepciones, lotes y movimientos_inventario. |
| Evidencia | Capturas del formulario de recepción, código de lote generado y listado de inventario. |
| Repositorio | Commits relacionados con recepción, lote e inventario. |

# Sprint Review - Sprint 2

| Aspecto | Resultado de revisión |
| --- | --- |
| Funcionalidad demostrada | Se registra una productora, una finca, una recepción de 120 kg y se genera el lote LOT-2026-0001. |
| Validación del Product Owner | El Product Owner valida que el sistema ya permite iniciar trazabilidad desde la recepción. |
| Observaciones | Agregar búsqueda rápida por código de lote en el siguiente sprint. |

# Sprint Retrospective - Sprint 2

| Pregunta | Respuesta sugerida |
| --- | --- |
| ¿Qué salió bien? | El flujo principal del negocio quedó conectado. |
| ¿Qué se debe mejorar? | Controlar mejor los errores cuando no exista productor o finca. |
| ¿Qué acción se toma? | Agregar mensajes claros y pruebas de datos incompletos. |

# Riesgos e impedimentos Sprint 2

| Riesgo / impedimento | Acción de control |
| --- | --- |
| Duplicidad de códigos de lote | Usar restricción UNIQUE y generación centralizada del consecutivo. |
| Errores en cantidades de inventario | Validar que cantidad actual nunca sea negativa. |
| Datos incompletos de recepción | Aplicar validaciones de campos obligatorios en front end y back end. |

# Referencias

• Plantilla Sprint 0 suministrada para la asignatura Ingeniería de Software III.

• Documento Scrum completo CacaoTrace Tumaco: Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Sprint 4.

• Documento de alcance CacaoTrace Tumaco: sistema web para trazabilidad y control de calidad de lotes de cacao.