DOCUMENTO SCRUM

Sistema CacaoTrace

Proyecto Final - Ingeniería de Software III

Fase de construcción, pruebas y entrega del sistema de trazabilidad de cacao

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Sistema | CacaoTrace |
| Versión del documento | v1.0.0 |
| Versión del software | v1.0.0 |
| Repositorio | https://github.com/alexander01bena/CacaoTrace |
| Ramas usadas | frontend, backend, develop y main |
| Equipo | Equipo de desarrollo CacaoTrace |
| Fecha | 2026 |

Propósito: Este documento registra la aplicación formal de Scrum en CacaoTrace, incluyendo Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective y evidencias empíricas del proceso.

# 1. Control del documento

## 1.1 Historial de versiones

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Inicio del proyecto | Equipo de desarrollo | Definición inicial del alcance, roles y módulos principales. |
| v0.5 | Construcción | Equipo de desarrollo | Registro de artefactos Scrum por sprint y tareas técnicas. |
| v0.9 | Pruebas | Equipo de desarrollo | Inclusión de pruebas automatizadas, SonarQube y evidencias. |
| v1.0 | Entrega final | Equipo de desarrollo | Documento consolidado para la entrega final. |

## 1.2 Alcance del documento

Este documento formaliza la gestión ágil del proyecto CacaoTrace. No es una plantilla genérica: contiene historias de usuario, tareas técnicas, criterios de aceptación, seguimiento por sprints, revisiones, retrospectivas y evidencias relacionadas con el sistema desarrollado.

Gestionar la planificación del desarrollo mediante Product Backlog y Sprint Backlog.

Registrar eventos Scrum: Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective.

Relacionar historias de usuario con tareas reales de base de datos, interfaz, rutas, pruebas y documentación.

Evidenciar el trabajo empírico del equipo mediante commits, ramas, pruebas, capturas y resultados de SonarQube.

## 1.3 Definiciones usadas

| Término | Definición aplicada en CacaoTrace |
| --- | --- |
| Product Backlog | Lista priorizada y emergente de historias de usuario, mejoras y tareas técnicas del sistema. |
| Sprint Backlog | Conjunto de historias y tareas seleccionadas para un sprint específico. |
| Sprint Planning | Reunión de planeación donde se define el objetivo del sprint y el trabajo a realizar. |
| Sprint Review | Revisión del incremento funcional desarrollado al finalizar el sprint. |
| Sprint Retrospective | Análisis del proceso de trabajo para identificar mejoras del equipo. |
| Definition of Done | Criterios mínimos para considerar una historia o tarea como terminada. |

# 2. Marco de trabajo Scrum aplicado

Para CacaoTrace se aplicó Scrum como marco de trabajo ágil orientado a ciclos iterativos e incrementales. El proyecto se organizó en un Sprint 0 de preparación y cuatro sprints de construcción, integración, pruebas y cierre. Esta organización permitió construir el sistema de forma progresiva, validando cada incremento y ajustando el alcance según las necesidades del proyecto.

## 2.1 Roles Scrum

| Rol Scrum | Responsable / referencia | Responsabilidades en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Representante funcional del sistema / docente / equipo | Priorizar el Product Backlog, validar que las funcionalidades respondan a la trazabilidad del cacao y aceptar incrementos. |
| Scrum Master | Coordinador del equipo | Facilitar reuniones, remover impedimentos, verificar seguimiento de tareas y mantener disciplina Scrum. |
| Development Team | Equipo de desarrollo CacaoTrace | Diseñar, programar, probar, documentar y desplegar los módulos del sistema. |
| Stakeholders | Usuarios finales simulados: administrador, recepción, calidad y consulta pública | Validar escenarios de uso, flujo operativo y utilidad del sistema. |

## 2.2 Visión del producto

Visión: CacaoTrace es un sistema web académico de trazabilidad que permite registrar productores, fincas, recepciones, lotes, controles de calidad, procesos de poscosecha, movimientos de inventario, reportes y usuarios, apoyando el control de información del cacao en Tumaco.

## 2.3 Objetivo general del producto

Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar la trazabilidad básica del cacao desde su recepción hasta el inventario y los reportes, integrando control de usuarios, roles, validaciones, pruebas automatizadas y análisis de calidad de código.

## 2.4 Principios de trabajo aplicados

Incrementos funcionales: cada sprint entrega módulos ejecutables o mejoras verificables.

Priorización por valor: primero se desarrollan módulos base y luego módulos de control y evidencia.

Inspección y adaptación: se corrigen errores detectados durante pruebas manuales, robots Selenium y SonarQube.

Transparencia: se documentan avances, impedimentos, resultados y decisiones técnicas.

Calidad interna: se aplican correcciones de accesibilidad, mantenibilidad, duplicación y pruebas automatizadas.

## 2.5 Definition of Ready y Definition of Done

| Criterio | Definition of Ready | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| Historia clara | La historia tiene actor, necesidad y beneficio. | La historia cumple los criterios de aceptación definidos. |
| Datos | Se conocen los campos necesarios y validaciones. | Los datos se guardan y consultan correctamente en la base de datos. |
| Interfaz | Existe idea de pantalla o formulario. | La vista es usable, responsive y sin errores de accesibilidad evidentes. |
| Backend | Se conocen rutas, modelos o relaciones necesarias. | La lógica funciona, valida datos y maneja errores básicos. |
| Pruebas | Se define qué se debe verificar. | La funcionalidad fue probada manualmente o con robot/prueba automatizada. |
| Integración | No bloquea otras tareas críticas. | El cambio se integra en la rama correspondiente y queda listo para revisión. |

# 3. Product Backlog

El Product Backlog se estructuró con historias de usuario reales asociadas al alcance de CacaoTrace. Cada historia incluye prioridad, estimación, estado, criterios de aceptación y tareas técnicas derivadas de arquitectura, base de datos, interfaz, rutas, pruebas y documentación.

| ID | Prioridad | Actor | Funcionalidad | Historia de usuario | Puntos | Estado | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Alta | Administrador | Iniciar sesión en el sistema | Como administrador quiero ingresar con usuario y contraseña para acceder a los módulos protegidos. | 5 | Completada | Validar credenciales, redirigir al dashboard, bloquear acceso no autorizado. |
| HU-02 | Alta | Administrador | Gestionar usuarios | Como administrador quiero crear usuarios con roles para controlar permisos del sistema. | 8 | Completada | Crear usuario, rol, editar, activar/inactivar, validar campos. |
| HU-03 | Alta | Recepción | Registrar productores | Como usuario de recepción quiero registrar productores para asociarlos con fincas y lotes. | 5 | Completada | Guardar nombres, documento, teléfono, dirección, municipio y listar registros. |
| HU-04 | Alta | Recepción | Registrar fincas | Como usuario de recepción quiero registrar fincas asociadas a productores para identificar el origen del cacao. | 5 | Completada | Seleccionar productor, guardar finca, vereda, municipio y hectáreas. |
| HU-05 | Alta | Recepción | Registrar recepción de cacao | Como usuario de recepción quiero registrar entradas de cacao para crear lotes trazables. | 13 | Completada | Seleccionar productor/finca, tipo, kg, fecha y crear lote automático. |
| HU-06 | Alta | Sistema | Generar código de lote | Como sistema quiero crear códigos únicos de lote para identificar cada recepción. | 8 | Completada | Código LOT-año-consecutivo, enlace al detalle del lote. |
| HU-07 | Media | Administrador | Consultar detalle de lote | Como usuario autorizado quiero ver el detalle del lote para revisar su trazabilidad. | 8 | Completada | Mostrar productor, finca, estado, kg inicial/actual, calidad, poscosecha e inventario. |
| HU-08 | Alta | Calidad | Registrar control de calidad | Como usuario de calidad quiero registrar humedad, estado del grano y clasificación. | 8 | Completada | Validar humedad, estado del grano, clasificación y observaciones. |
| HU-09 | Alta | Calidad | Registrar poscosecha | Como usuario de calidad quiero registrar fermentación, secado y estado del lote. | 8 | Completada | Registrar fermentación, secado, estado del lote y observaciones. |

## 3.1 Product Backlog - continuación

| ID | Prioridad | Actor | Funcionalidad | Historia de usuario | Puntos | Estado | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Alta | Administrador | Gestionar inventario | Como administrador quiero registrar entradas, salidas y ajustes de inventario. | 13 | Completada | Actualizar kg actual sin permitir cantidades negativas. |
| HU-11 | Media | Administrador | Generar reportes | Como administrador quiero filtrar lotes por productor, estado, calidad o fecha. | 8 | Completada | Mostrar tabla filtrada y total disponible según filtros. |
| HU-12 | Media | Público | Consultar lote públicamente | Como usuario externo quiero consultar un lote por código para revisar información básica. | 5 | Completada | Buscar código, mostrar estado básico y datos permitidos. |
| HU-13 | Media | Equipo | Aplicar pruebas automatizadas | Como equipo quiero ejecutar pruebas con pytest y Selenium para validar el sistema. | 13 | Completada | Pruebas ejecutables, robot funcional, reporte de coverage. |
| HU-14 | Media | Equipo | Analizar calidad con SonarQube | Como equipo quiero medir calidad interna para corregir defectos y mejorar mantenibilidad. | 8 | Completada | Quality Gate Passed, cobertura reportada, duplicación baja. |
| HU-15 | Baja | Equipo | Documentar entrega final | Como equipo quiero entregar manuales y evidencias para cumplir los lineamientos. | 8 | Completada | Manual de usuario, instalación, pruebas, Scrum, ficha y evidencias. |

## 3.2 Backlog emergente

Durante la construcción se agregaron o ajustaron ítems no previstos inicialmente, producto de errores encontrados, necesidades de evidencia y análisis de calidad.

| Ítem emergente | Origen | Decisión tomada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrección de labels accesibles en formularios | Issues de SonarQube | Agregar id a controles y for a label en HTML. | Reducción de issues de accesibilidad. |
| Ajuste del Quality Gate | Coverage inicialmente 0.0% | Configurar reporte coverage.xml y crear pruebas pytest. | Coverage reportado en SonarQube. |
| Robot Selenium de flujo total | Necesidad de evidencia de pruebas automatizadas | Automatizar registro de productor, finca, recepción, lote, calidad, poscosecha, reportes y usuarios. | Evidencia funcional de flujo integral. |
| Organización de ramas Git | Necesidad de trazabilidad del equipo | Separar trabajo en frontend, backend, develop y main. | Repositorio más ordenado para entrega. |

# 4. Plan de releases y sprints

| Sprint | Objetivo del sprint | Módulos / entregables | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Preparar ambiente, arquitectura base y repositorio. | Flask, MySQL/XAMPP, estructura de carpetas, ramas, instalación. | Proyecto ejecutable y base técnica definida. |
| Sprint 1 | Construir autenticación, roles y módulos base. | Login, dashboard, usuarios, productores, fincas. | Primer incremento funcional con acceso controlado. |
| Sprint 2 | Implementar trazabilidad inicial mediante recepción y lotes. | Recepción de cacao, creación de lotes, detalle de lote. | Lotes generados y consultables. |
| Sprint 3 | Agregar control operativo del lote. | Calidad, poscosecha, inventario, movimientos. | Seguimiento del estado y cantidad del lote. |
| Sprint 4 | Consolidar reportes, pruebas, calidad y documentación. | Reportes, Selenium, pytest, coverage, SonarQube, manuales. | Sistema validado y listo para entrega. |

# 5. Sprint 0

Objetivo del sprint: Configurar el entorno técnico, base del proyecto y control de versiones.

## Sprint Planning

| ID tarea | Tarea técnica | Área | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-00-01 | Crear estructura Flask y archivos base | Backend | Completada |
| T-00-02 | Configurar conexión MySQL/XAMPP | Backend/BD | Completada |
| T-00-03 | Definir ramas frontend, backend, develop y main | Git/GitHub | Completada |
| T-00-04 | Crear scripts de instalación y ejecución | DevOps | Completada |

## Sprint Backlog

| Historia | Descripción | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Documentar base de instalación | 3 | Completada |
| HU-14 | Preparar análisis de calidad | 2 | Completada |

## Sprint Review

Se obtuvo una aplicación Flask inicial ejecutable con archivos de configuración, conexión a base de datos y estructura de proyecto preparada.

## Sprint Retrospective

| Qué funcionó | Qué se debe mejorar | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |
| Se logró iniciar el proyecto con estructura clara y scripts de apoyo. | Evitar duplicar carpetas del proyecto y cuidar la organización del repositorio desde el inicio. | Usar .gitignore, separar ramas y no subir .venv ni cachés. |

## Evidencia sugerida para anexar

Captura del incremento funcional correspondiente a Sprint 0.

Captura de commits o rama asociada en GitHub.

Captura de ejecución o prueba manual/automática cuando aplique.

Registro de observaciones del equipo durante revisión y retrospectiva.

# 6. Sprint 1

Objetivo del sprint: Desarrollar autenticación, roles y módulos maestros de productores y fincas.

## Sprint Planning

| ID tarea | Tarea técnica | Área | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01-01 | Implementar login/logout con Flask-Login | Backend | Completada |
| T-01-02 | Crear modelos Role y User | BD/Backend | Completada |
| T-01-03 | Crear CRUD de productores | Backend/UI | Completada |
| T-01-04 | Crear CRUD de fincas asociadas a productores | Backend/UI | Completada |
| T-01-05 | Diseñar layout base, menú lateral y dashboard | Frontend | Completada |

## Sprint Backlog

| Historia | Descripción | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Login de usuario | 5 | Completada |
| HU-02 | Gestión de usuarios | 8 | Completada |
| HU-03 | Registro de productores | 5 | Completada |
| HU-04 | Registro de fincas | 5 | Completada |

## Sprint Review

Se validó el acceso al sistema con usuario administrador y el registro/listado de productores y fincas.

## Sprint Retrospective

| Qué funcionó | Qué se debe mejorar | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |
| La separación entre modelos, rutas y plantillas facilitó avanzar rápido. | Algunos formularios necesitaban mejorar accesibilidad con label e id. | Agregar documentación interna y corregir formularios según SonarQube. |

## Evidencia sugerida para anexar

Captura del incremento funcional correspondiente a Sprint 1.

Captura de commits o rama asociada en GitHub.

Captura de ejecución o prueba manual/automática cuando aplique.

Registro de observaciones del equipo durante revisión y retrospectiva.

# 7. Sprint 2

Objetivo del sprint: Construir el flujo de recepción de cacao y generación de lotes trazables.

## Sprint Planning

| ID tarea | Tarea técnica | Área | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-02-01 | Crear modelo Recepcion | BD | Completada |
| T-02-02 | Crear modelo Lote con código único | BD/Backend | Completada |
| T-02-03 | Implementar formulario de recepción | Frontend/Backend | Completada |
| T-02-04 | Relacionar recepción con productor, finca y lote | Backend | Completada |
| T-02-05 | Crear vista de detalle de lote | Frontend | Completada |

## Sprint Backlog

| Historia | Descripción | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Registrar recepción | 13 | Completada |
| HU-06 | Generar código de lote | 8 | Completada |
| HU-07 | Consultar detalle de lote | 8 | Completada |

## Sprint Review

El sistema permitió registrar una recepción y crear automáticamente un lote con código LOT-año-consecutivo.

## Sprint Retrospective

| Qué funcionó | Qué se debe mejorar | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |
| La trazabilidad inicial quedó clara y demostrable. | Fue necesario validar relaciones y evitar inconsistencias al editar/eliminar recepciones. | Recalcular cantidades y agregar manejo de errores en edición/eliminación. |

## Evidencia sugerida para anexar

Captura del incremento funcional correspondiente a Sprint 2.

Captura de commits o rama asociada en GitHub.

Captura de ejecución o prueba manual/automática cuando aplique.

Registro de observaciones del equipo durante revisión y retrospectiva.

# 8. Sprint 3

Objetivo del sprint: Implementar control de calidad, poscosecha e inventario de lotes.

## Sprint Planning

| ID tarea | Tarea técnica | Área | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-03-01 | Crear modelo ControlCalidad | BD | Completada |
| T-03-02 | Crear modelo Poscosecha | BD | Completada |
| T-03-03 | Crear modelo MovimientoInventario | BD | Completada |
| T-03-04 | Implementar validación de cantidades de inventario | Backend | Completada |
| T-03-05 | Mostrar controles y procesos en detalle de lote | Frontend | Completada |

## Sprint Backlog

| Historia | Descripción | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-08 | Registrar calidad | 8 | Completada |
| HU-09 | Registrar poscosecha | 8 | Completada |
| HU-10 | Gestionar inventario | 13 | Completada |

## Sprint Review

Se comprobó que el lote puede recibir controles de calidad, poscosecha y movimientos de inventario.

## Sprint Retrospective

| Qué funcionó | Qué se debe mejorar | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |
| El módulo de lote empezó a mostrar una trazabilidad más completa. | Los estados del lote debían estar visibles en poscosecha y reportes. | Ajustar formularios, agregar estado del lote y validar cantidades negativas. |

## Evidencia sugerida para anexar

Captura del incremento funcional correspondiente a Sprint 3.

Captura de commits o rama asociada en GitHub.

Captura de ejecución o prueba manual/automática cuando aplique.

Registro de observaciones del equipo durante revisión y retrospectiva.

# 9. Sprint 4

Objetivo del sprint: Consolidar reportes, pruebas automatizadas, SonarQube y documentación final.

## Sprint Planning

| ID tarea | Tarea técnica | Área | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-04-01 | Crear filtros de reportes por productor, estado, calidad y fechas | Backend/UI | Completada |
| T-04-02 | Crear pruebas pytest y coverage | Pruebas | Completada |
| T-04-03 | Construir robot Selenium de flujo total | Pruebas | Completada |
| T-04-04 | Ejecutar SonarQube y corregir issues | Calidad | Completada |
| T-04-05 | Elaborar manuales, ficha y documento Scrum | Documentación | Completada |

## Sprint Backlog

| Historia | Descripción | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Generar reportes | 8 | Completada |
| HU-12 | Consulta pública | 5 | Completada |
| HU-13 | Pruebas automatizadas | 13 | Completada |
| HU-14 | SonarQube | 8 | Completada |
| HU-15 | Documentación final | 8 | Completada |

## Sprint Review

Se obtuvo Quality Gate Passed, coverage reportado, duplicación baja y documentación final organizada.

## Sprint Retrospective

| Qué funcionó | Qué se debe mejorar | Acción de mejora |
| --- | --- | --- |
| La herramienta SonarQube permitió mejorar accesibilidad, mantenibilidad y evidenciar calidad. | La cobertura de pruebas puede crecer en trabajo futuro. | Mantener pruebas, aumentar coverage y consolidar main desde develop. |

## Evidencia sugerida para anexar

Captura del incremento funcional correspondiente a Sprint 4.

Captura de commits o rama asociada en GitHub.

Captura de ejecución o prueba manual/automática cuando aplique.

Registro de observaciones del equipo durante revisión y retrospectiva.

# 10. Tareas técnicas derivadas de la arquitectura

Las tareas técnicas se derivaron directamente de la arquitectura del sistema: base de datos, capa de rutas/controladores Flask, modelos SQLAlchemy, plantillas HTML, estilos CSS, pruebas automatizadas y configuración de calidad.

| Área técnica | Tareas realizadas | Archivos / módulos relacionados | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos | Definición de tablas, relaciones, llaves foráneas y script SQL para XAMPP/MySQL. | app/models.py, cacaotrace_xampp_mysql.sql, crear_base_xampp.py | Captura de phpMyAdmin y script SQL. |
| Backend Flask | Rutas para login, dashboard, CRUD, recepción, lotes, calidad, poscosecha, inventario y reportes. | app/routes.py, app/__init__.py, app/decorators.py | Capturas del sistema ejecutando flujos. |
| Frontend | Plantillas con Bootstrap, menú lateral, formularios, tablas y estilos responsive. | app/templates/, app/static/css/styles.css | Capturas de cada módulo. |
| Pruebas unitarias | Validación de funciones de conversión, rutas básicas y cobertura. | tests/test_basico.py, coverage.xml | coverage report -m, pytest. |
| Pruebas automatizadas UI | Robot Selenium de flujo total con datos aleatorios. | tests/selenium/robot_cacaotrace_flujo_total_usuarios.py | Captura del robot ejecutándose. |
| Calidad de código | Análisis SonarQube y corrección de issues. | sonar-project.properties, coverage.xml | Quality Gate Passed, coverage 42.1%, duplicación 0.6%. |
| Gestión Git | Uso de ramas frontend, backend, develop y main. | Repositorio GitHub | Capturas de ramas y commits. |

# 11. Evidencia de aplicación empírica

La aplicación de Scrum no se limitó a llenar plantillas. El proceso se evidenció mediante trabajo progresivo, commits, ramas de GitHub, ejecución del sistema, pruebas automatizadas y análisis de calidad. A continuación se describe la evidencia que debe anexarse o mantenerse en el repositorio.

| Tipo de evidencia | Descripción | Ubicación sugerida |
| --- | --- | --- |
| Repositorio versionado | Historial de commits en ramas frontend, backend, develop y main. | GitHub - sección Commits y Branches. |
| Tablero o seguimiento | Capturas de tareas realizadas por sprint o lista de control del equipo. | Documentacion/Evidencias/capturas_github. |
| Ejecución del sistema | Capturas de login, dashboard, productores, fincas, recepción, lotes, calidad, poscosecha, inventario, reportes y usuarios. | Documentacion/Evidencias/capturas_sistema. |
| Pruebas automatizadas | Capturas de pytest, coverage y robot Selenium ejecutándose. | Documentacion/Evidencias/capturas_pruebas. |
| SonarQube | Quality Gate Passed, Security A, Reliability A, Maintainability A, Coverage 42.1%, Duplications 0.6%. | Documentacion/Evidencias/capturas_sonarqube. |
| Actas de sprint | Registro de Sprint Planning, Review y Retrospective en este documento. | Documento Scrum. |

## 11.1 Acta resumida de seguimiento

| Fecha / Sprint | Actividad | Participantes | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Preparación del entorno y repositorio. | Equipo de desarrollo | Proyecto ejecutable con Flask y base técnica. |
| Sprint 1 | Construcción de autenticación y módulos base. | Equipo de desarrollo | Login, productores y fincas funcionando. |
| Sprint 2 | Construcción de recepción y lotes. | Equipo de desarrollo | Lotes generados automáticamente. |
| Sprint 3 | Construcción de calidad, poscosecha e inventario. | Equipo de desarrollo | Trazabilidad ampliada del lote. |
| Sprint 4 | Pruebas, SonarQube y documentación. | Equipo de desarrollo | Quality Gate Passed y documentación final. |

# 12. Resultados de calidad y pruebas

Durante la fase final se ejecutaron pruebas automatizadas y análisis estático de código. Estos resultados sirven como evidencia de inspección técnica del incremento final.

| Indicador | Resultado reportado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Quality Gate | Passed | El proyecto cumple las condiciones configuradas de calidad. |
| Security | A / 0 issues | No se reportaron problemas críticos de seguridad. |
| Reliability | A / 0 issues | No se reportaron errores críticos de confiabilidad. |
| Maintainability | A / 0 issues | El código cumple criterios básicos de mantenibilidad. |
| Coverage | 42.1% | Existe cobertura automatizada inicial; se recomienda aumentarla en trabajos futuros. |
| Duplications | 0.6% | Duplicación baja y aceptable para la entrega. |
| Robot Selenium | Flujo total automatizado | Valida interacción real del usuario sobre el sistema. |

## 12.1 Estrategia de pruebas aplicada

Pruebas manuales de cada módulo para validar el flujo funcional.

Pruebas automatizadas con pytest para funciones y rutas básicas.

Reporte coverage.xml para integración con SonarQube.

Robot Selenium para simular un usuario real registrando productor, finca, recepción, lote, calidad, poscosecha, reportes y usuarios.

Revisión de issues de accesibilidad y mantenibilidad detectados por SonarQube.

# 13. Gestión de riesgos e impedimentos

| Riesgo / impedimento | Impacto | Acción tomada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Errores de entorno virtual .venv por rutas copiadas | Afectaba instalación de dependencias. | Recrear entorno o usar python -m pip. | Controlado. |
| Conflictos de ramas en GitHub | Retrasaba subida a backend/develop. | Resolver conflictos, configurar autor y usar pull antes de push. | Controlado. |
| Coverage inicial en 0.0% | Quality Gate fallaba por cobertura. | Crear pruebas pytest y generar coverage.xml. | Controlado. |
| Issues de accesibilidad en formularios | SonarQube reportaba labels sin control. | Agregar id a inputs/selects y for en labels. | Controlado. |
| Bloqueo de archivos Word por OneDrive/Word | Impedía mover o subir documentación. | Cerrar archivos, usar copia temporal y subir desde GitHub cuando fue necesario. | Controlado. |

# 14. Matriz de trazabilidad Scrum

| Historia | Módulo | Sprint | Evidencia funcional | Evidencia técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Login | Sprint 1 | Pantalla de inicio de sesión y acceso al dashboard. | Rutas login/logout, Flask-Login. |
| HU-02 | Usuarios | Sprint 1 / 4 | Registro y edición de usuarios. | Modelo User, Role, pruebas robot. |
| HU-03 | Productores | Sprint 1 | Formulario y tabla de productores. | CRUD en routes.py y modelo Productor. |
| HU-04 | Fincas | Sprint 1 | Formulario y tabla de fincas. | Relación Productor-Finca. |
| HU-05 | Recepción | Sprint 2 | Registro de recepción y creación de lote. | Modelo Recepcion y lógica de lotes. |
| HU-06 | Lotes | Sprint 2 | Código LOT y detalle de lote. | Modelo Lote y rutas de detalle. |
| HU-08 | Calidad | Sprint 3 | Formulario de calidad asociado al lote. | Modelo ControlCalidad. |
| HU-09 | Poscosecha | Sprint 3 | Formulario de fermentación, secado y estado. | Modelo Poscosecha. |
| HU-10 | Inventario | Sprint 3 | Movimiento de entrada/salida/ajuste. | Modelo MovimientoInventario y validación de kg. |
| HU-11 | Reportes | Sprint 4 | Filtros y total disponible. | Consulta filtrada en backend. |
| HU-13 | Pruebas | Sprint 4 | pytest, coverage y Selenium. | tests/, coverage.xml, robot Selenium. |
| HU-14 | Calidad | Sprint 4 | Reporte SonarQube. | sonar-project.properties. |

# 15. Conclusiones del proceso Scrum

Scrum permitió organizar la construcción de CacaoTrace en incrementos verificables y alineados con el alcance del proyecto.

El Product Backlog integró historias de usuario funcionales y tareas técnicas reales derivadas de la arquitectura del sistema.

Los Sprint Backlog facilitaron la distribución del trabajo por módulos: autenticación, productores, fincas, recepción, lotes, calidad, poscosecha, inventario, reportes, pruebas y documentación.

Las revisiones y retrospectivas permitieron ajustar errores de accesibilidad, cobertura, organización del repositorio y documentación.

La evidencia técnica de pruebas, SonarQube y GitHub fortalece la trazabilidad del proceso y demuestra un ciclo de desarrollo incremental.

## 15.1 Trabajo futuro

Aumentar la cobertura de pruebas automatizadas por encima del 60% o 80%.

Agregar exportación de reportes a PDF o Excel.

Mejorar el tablero de seguimiento con issues y pull requests por sprint.

Agregar auditoría de cambios por usuario en cada módulo.

Implementar despliegue en servidor real para pruebas fuera del entorno local.