CacaoTrace Tumaco

Sprint 3

Control de calidad, poscosecha y búsqueda por código

| Nombre del proyecto | CacaoTrace Tumaco |
| --- | --- |
| Asignatura | Ingeniería de Software III |
| Compañía / equipo | CacaoTrace Team |
| Creado por | Equipo del proyecto (editar nombres de integrantes) |
| Fecha | 2026 |
| Alcance | MVP académico cerrado: recepción, lotes, calidad, poscosecha, inventario y reportes básicos. |

Documento elaborado con base en la plantilla de Sprint y el documento Scrum de CacaoTrace.

# Objetivo

Implementar el registro de control de calidad, las etapas básicas de poscosecha y la consulta de trazabilidad por código de lote.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Sprint | Sprint 3 |
| Duración estimada | 2 semanas |
| Responsables | Scrum Team, con seguimiento del Scrum Master y validación del Product Owner. |
| Definición de terminado | Funcionalidad implementada, validada, documentada, subida al repositorio, sin errores críticos y con evidencia de prueba. |

# Listado de Funcionalidades

• Registrar humedad del lote.

• Registrar estado del grano, clasificación y observaciones.

• Validar que la humedad sea un valor numérico dentro del rango definido.

• Actualizar el estado del lote según la calidad registrada.

• Registrar etapas de fermentación, secado y estado del lote.

• Consultar trazabilidad básica mediante código de lote.

• Mostrar mensaje claro cuando el lote no exista.

# Listado de Requisitos Funcionales

| ID | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RF-09 | El sistema debe permitir registrar control de calidad: humedad, estado, clasificación y observaciones. |
| RF-10 | El sistema debe permitir registrar etapas de poscosecha: fermentación, secado y estado del lote. |
| RF-13 | El sistema debe permitir buscar un lote por su código. |
| RF-14 | El sistema debe validar campos obligatorios y mostrar mensajes de error claros. |

# Diagrama de Módulos

Figura 1. Diagrama general de módulos con énfasis en el Sprint 3. Fuente: elaboración propia.

# Definición de Roles

| Rol Scrum / técnico | Responsable sugerido | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Editar nombre | Representa la necesidad del usuario, prioriza el Product Backlog y valida el incremento. |
| Scrum Master | Editar nombre | Facilita el proceso Scrum, organiza eventos, controla impedimentos y apoya el cumplimiento del sprint. |
| Scrum Team | Equipo del proyecto | Construye, prueba y documenta el sistema. |
| Diseño GUI | Editar nombre | Diseña pantallas, estilos, navegación y experiencia del usuario. |
| Analista de software | Editar nombre | Define requisitos, casos de uso, historias y criterios de aceptación. |
| Analista comercial | Editar nombre | Identifica valor del producto, beneficios y enfoque del video de venta. |
| Tester | Editar nombre | Diseña y ejecuta pruebas manuales y automatizadas. |
| Arquitecto de software | Editar nombre | Define arquitectura, módulos, base de datos, seguridad y estructura del repositorio. |
| Team Lead | Editar nombre | Coordina tareas técnicas y revisa avances. |
| Desarrolladores back end | Editar nombres | Implementan lógica del servidor, API, modelos, autenticación y base de datos. |
| Desarrolladores front end | Editar nombres | Implementan vistas, formularios, validaciones visuales y consumo de API. |

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Encargado de calidad | registrar humedad y clasificación | controlar la calidad del lote | Permite ingresar humedad, estado, clasificación y observaciones; valida rangos; actualiza estado del lote. |
| HU-08 | Encargado de calidad | registrar proceso poscosecha | conocer si el lote está en fermentación, secado o terminado | Permite registrar etapa, fecha, estado y observaciones; conserva historial básico. |
| HU-12 | Usuario autorizado | buscar lote por código | consultar la trazabilidad básica | Permite escribir código; muestra resumen del lote; informa si no existe. |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-09 | Encargado de calidad | Registrar control de calidad | Clasificar el lote | Alta | 3 | Para ser iniciada |
| PB-10 | Encargado de calidad | Registrar proceso poscosecha | Seguir fermentación y secado | Media | 3 | Para ser iniciada |
| PB-11 | Usuario autorizado | Buscar lote por código | Consultar trazabilidad básica | Media | 3 | Para ser iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint | Fecha inicio estimada | Fecha fin estimada | Objetivo central |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1 | Semana 2 | Construir base del sistema: login, usuarios, roles, productores y fincas. |
| Sprint 2 | Semana 3 | Semana 4 | Construir recepción de cacao, generación de lotes e inventario inicial. |
| Sprint 3 | Semana 5 | Semana 6 | Construir control de calidad, poscosecha y búsqueda por código de lote. |
| Sprint 4 | Semana 7 | Semana 8 | Construir reportes, pruebas, documentación final, sustentación y video de venta. |

# Sprint Planning - Historias seleccionadas Sprint 3

| ID backlog | Historia / necesidad | Prioridad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-09 / HU-07 | Registrar control de calidad | Alta | Humedad, estado, clasificación y observaciones guardadas. |
| PB-10 / HU-08 | Registrar proceso poscosecha | Media | Etapas de fermentación y secado registradas. |
| PB-11 / HU-12 | Buscar lote por código | Media | Consulta muestra resumen de trazabilidad básica. |

# Sprint Backlog - Tareas Sprint 3

| ID tarea | Tarea técnica | Responsable sugerido | Criterio de aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-01 | Crear tabla controles_calidad | Back end | Tabla creada con lote, humedad, estado, clasificación y observaciones | Pendiente |
| T3-02 | Crear tabla o estructura para etapas de poscosecha | Back end | Permite registrar fermentación, secado y estado | Pendiente |
| T3-03 | Diseñar formulario de control de calidad | Front end / GUI | Formulario claro para humedad, estado, clasificación y observaciones | Pendiente |
| T3-04 | Implementar validación de humedad | Back end / Front end | Solo permite valores numéricos dentro de rango definido | Pendiente |
| T3-05 | Actualizar estado del lote según calidad registrada | Back end | El lote cambia a clasificado o en revisión según datos | Pendiente |
| T3-06 | Diseñar formulario de poscosecha | Front end | Permite registrar etapa, fecha, estado y observaciones | Pendiente |
| T3-07 | Crear buscador por código de lote | Front end / Back end | Muestra resumen del lote o mensaje de no encontrado | Pendiente |
| T3-08 | Probar registro de calidad y búsqueda por código | Tester | Pruebas aprobadas con evidencia | Pendiente |
| T3-09 | Actualizar documentación técnica de módulos nuevos | Documentador | README o documento técnico actualizado | Pendiente |

# Entregables del Sprint 3

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Incremento funcional | Módulo de calidad, poscosecha y consulta por código funcionando. |
| Base de datos ampliada | Tabla controles_calidad y estructura de poscosecha. |
| Evidencia | Capturas de control de calidad, etapa de secado/fermentación y búsqueda por código. |
| Repositorio | Commits relacionados con calidad, poscosecha y consulta. |

# Sprint Review - Sprint 3

| Aspecto | Resultado de revisión |
| --- | --- |
| Funcionalidad demostrada | El encargado de calidad registra humedad de 8%, estado bueno y clasificación alta; luego consulta el lote por código. |
| Validación del Product Owner | Se confirma que la trazabilidad básica ya muestra origen, recepción, calidad y estado. |
| Observaciones | Preparar filtros de reportes para el Sprint 4. |

# Sprint Retrospective - Sprint 3

| Pregunta | Respuesta sugerida |
| --- | --- |
| ¿Qué salió bien? | El sistema empezó a mostrar valor real porque ya no solo registra entrada, sino calidad. |
| ¿Qué se debe mejorar? | Uniformar nombres de estados: recepción, fermentación, secado, inventario, vendido. |
| ¿Qué acción se toma? | Crear catálogo fijo de estados para evitar errores de escritura. |

# Riesgos e impedimentos Sprint 3

| Riesgo / impedimento | Acción de control |
| --- | --- |
| Valores incorrectos de humedad | Usar validaciones numéricas y mensajes de advertencia. |
| Estados escritos de forma distinta | Usar listas desplegables en lugar de campos abiertos. |
| Consulta lenta o confusa | Agregar búsqueda exacta por código y mensaje de lote no encontrado. |

# Referencias

• Plantilla Sprint 0 suministrada para la asignatura Ingeniería de Software III.

• Documento Scrum completo CacaoTrace Tumaco: Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Sprint 4.

• Documento de alcance CacaoTrace Tumaco: sistema web para trazabilidad y control de calidad de lotes de cacao.