CacaoTrace Tumaco

Sprint 0

Planeación, alcance y arquitectura inicial

| Nombre del proyecto | CacaoTrace Tumaco |
| --- | --- |
| Asignatura | Ingeniería de Software III |
| Compañía / equipo | CacaoTrace Team |
| Creado por | Equipo del proyecto (editar nombres de integrantes) |
| Fecha | 2026 |
| Alcance | MVP académico cerrado: recepción, lotes, calidad, poscosecha, inventario y reportes básicos. |

Documento independiente elaborado con base en la plantilla de Sprint 0 y el documento Scrum de CacaoTrace.

# Objetivo

Definir el alcance del MVP CacaoTrace Tumaco, identificar las funcionalidades principales, establecer los requisitos funcionales, organizar los roles del equipo Scrum, construir la lista inicial de historias de usuario, estructurar el Product Backlog y programar el desarrollo de los Sprints 1 al 4.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Sprint | Sprint 0 |
| Duración estimada | 1 semana |
| Resultado esperado | Documento base de Scrum, diagrama de módulos, Product Backlog inicial y programación de Sprint 1 a Sprint 4. |
| Estado | Planificado / Para ser iniciado |

# Listado de Funcionalidades

| Módulo | Funcionalidad concreta | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Inicio de sesión | Entrar con usuario y contraseña. | Básico |
| Usuarios y roles | Gestionar usuarios con rol de administrador, encargado de calidad y encargado de recepción. | Medio |
| Productores | Registrar, editar, buscar y consultar productores de cacao. | Básico |
| Fincas o unidades productivas | Asociar una finca a un productor. | Básico |
| Recepción de cacao | Registrar entrada de cacao fresco o seco. | Medio |
| Lotes | Crear un lote con código único. | Medio |
| Control de calidad | Registrar humedad, estado del grano, observaciones y clasificación. | Medio |
| Proceso poscosecha | Registrar fermentación, secado y estado del lote. | Medio |
| Inventario | Ver lotes disponibles, cantidad inicial, cantidad actual y estado. | Medio |
| Reportes | Generar reportes de lotes por productor, calidad, fecha y estado. | Medio |
| Consulta por código | Consultar información resumida del lote mediante código. | Medio-alto |
| Pruebas | Realizar pruebas básicas de validación, creación de lote, login y reportes. | Medio |

# Listado de Requisitos Funcionales

| ID | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir iniciar sesión mediante correo o usuario y contraseña. |
| RF-02 | El sistema debe permitir crear, editar, consultar y desactivar usuarios. |
| RF-03 | El sistema debe manejar roles de administrador, encargado de recepción y encargado de calidad. |
| RF-04 | El sistema debe permitir registrar productores de cacao con datos básicos. |
| RF-05 | El sistema debe permitir registrar fincas asociadas a productores. |
| RF-06 | El sistema debe permitir registrar recepciones de cacao fresco o seco. |
| RF-07 | El sistema debe generar un código único para cada lote. |
| RF-08 | El sistema debe permitir consultar el detalle de un lote. |
| RF-09 | El sistema debe permitir registrar control de calidad: humedad, estado, clasificación y observaciones. |
| RF-10 | El sistema debe permitir registrar etapas de poscosecha: fermentación, secado y estado del lote. |
| RF-11 | El sistema debe permitir consultar inventario con cantidad inicial, cantidad actual y estado. |
| RF-12 | El sistema debe permitir generar reportes filtrados por productor, fecha, calidad y estado. |
| RF-13 | El sistema debe permitir buscar un lote por su código. |
| RF-14 | El sistema debe validar campos obligatorios y mostrar mensajes de error claros. |

# Diagrama de Módulos

Figura 1. Diagrama general de módulos del sistema CacaoTrace Tumaco. Fuente: elaboración propia.

# Definición de Roles

| Rol Scrum / técnico | Responsable sugerido | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Editar nombre | Representa la necesidad del usuario, prioriza el Product Backlog y valida el incremento. |
| Scrum Master | Editar nombre | Facilita el proceso Scrum, organiza eventos, controla impedimentos y apoya el cumplimiento del sprint. |
| Scrum Team | Equipo del proyecto | Construye, prueba y documenta el sistema. |
| Diseño GUI | Editar nombre | Diseña pantallas, estilos, navegación y experiencia del usuario. |
| Analista de software | Editar nombre | Define requisitos, casos de uso, historias y criterios de aceptación. |
| Analista comercial | Editar nombre | Identifica valor del producto, beneficios y enfoque del video de venta. |
| Tester | Editar nombre | Diseña y ejecuta pruebas manuales y automatizadas. |
| Arquitecto de software | Editar nombre | Define arquitectura, módulos, base de datos, seguridad y estructura del repositorio. |
| Team Lead | Editar nombre | Coordina tareas técnicas y revisa avances. |
| Desarrolladores back end | Editar nombres | Implementan lógica del servidor, API, modelos, autenticación y base de datos. |
| Desarrolladores front end | Editar nombres | Implementan vistas, formularios, validaciones visuales y consumo de API. |

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Administrador | iniciar sesión | acceder de forma segura al sistema | El usuario ingresa credenciales válidas; el sistema permite el acceso; con credenciales inválidas muestra error; la sesión puede cerrarse. |
| HU-02 | Administrador | gestionar usuarios y roles | controlar quién puede usar cada módulo | Permite crear, editar, consultar y desactivar usuarios; asigna rol; valida campos obligatorios; restringe módulos según rol. |
| HU-03 | Administrador | registrar productores | identificar el origen del cacao | Permite guardar datos básicos; evita duplicados; permite búsqueda; muestra detalle del productor. |
| HU-04 | Administrador | registrar fincas asociadas a productores | conocer la unidad productiva de origen | Permite asociar finca a productor; valida productor existente; permite editar ubicación básica y observaciones. |
| HU-05 | Encargado de recepción | registrar entrada de cacao | crear un lote trazable | Permite registrar productor, finca, tipo de cacao, peso, fecha y observaciones; genera lote único. |
| HU-06 | Encargado de recepción | crear lote con código único | hacer seguimiento desde la recepción | El código no se repite; queda asociado a recepción, productor y finca; puede consultarse desde detalle de lote. |
| HU-07 | Encargado de calidad | registrar humedad y clasificación | controlar la calidad del lote | Permite ingresar humedad, estado, clasificación y observaciones; valida rangos; actualiza estado del lote. |
| HU-08 | Encargado de calidad | registrar proceso poscosecha | conocer si el lote está en fermentación, secado o terminado | Permite registrar etapa, fecha, estado y observaciones; conserva historial básico. |
| HU-09 | Encargado | consultar estado de un lote | saber si está en recepción, secado, inventario o vendido | Permite buscar por código; muestra estado, productor, calidad, cantidad y movimientos. |
| HU-10 | Administrador | ver inventario de lotes | controlar cantidades disponibles | Muestra cantidad inicial, cantidad actual, estado y clasificación; permite registrar salida básica. |
| HU-11 | Administrador | generar reportes | tomar decisiones sobre producción y calidad | Filtra por productor, fecha, calidad y estado; muestra resultados claros; permite exportar o imprimir. |
| HU-12 | Usuario autorizado | buscar lote por código | consultar la trazabilidad básica | Permite escribir código; muestra resumen del lote; informa si no existe. |
| HU-13 | Tester | ejecutar pruebas básicas | verificar que el sistema funciona correctamente | Existen pruebas de login, creación de lote, validaciones y reportes; se documentan resultados. |
| HU-14 | Equipo del proyecto | documentar instalación y uso | facilitar entrega y sustentación | Incluye manual de usuario, manual de instalación, ficha de catalogación y evidencias. |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Administrador | Iniciar sesión | Acceder de forma segura | Alta | 1 | Para ser iniciada |
| PB-02 | Administrador | Gestionar usuarios y roles | Controlar permisos | Alta | 1 | Para ser iniciada |
| PB-03 | Administrador | Registrar productores | Identificar origen del cacao | Alta | 1 | Para ser iniciada |
| PB-04 | Administrador | Registrar fincas | Asociar finca a productor | Alta | 1 | Para ser iniciada |
| PB-05 | Encargado de recepción | Registrar recepción de cacao | Crear entrada trazable | Alta | 2 | Para ser iniciada |
| PB-06 | Encargado de recepción | Crear lote con código único | Seguir el cacao recibido | Alta | 2 | Para ser iniciada |
| PB-07 | Encargado | Consultar detalle de lote | Revisar información del lote | Alta | 2 | Para ser iniciada |
| PB-08 | Administrador | Consultar inventario inicial | Controlar cantidades y estado | Alta | 2 | Para ser iniciada |
| PB-09 | Encargado de calidad | Registrar control de calidad | Clasificar el lote | Alta | 3 | Para ser iniciada |
| PB-10 | Encargado de calidad | Registrar proceso poscosecha | Seguir fermentación y secado | Media | 3 | Para ser iniciada |
| PB-11 | Usuario autorizado | Buscar lote por código | Consultar trazabilidad básica | Media | 3 | Para ser iniciada |
| PB-12 | Administrador | Generar reportes | Tomar decisiones | Media | 4 | Para ser iniciada |
| PB-13 | Tester | Ejecutar pruebas automatizadas | Verificar calidad | Alta | 4 | Para ser iniciada |
| PB-14 | Equipo | Elaborar documentación final | Soportar entrega y sustentación | Alta | 4 | Para ser iniciada |
| PB-15 | Equipo | Preparar sustentación y video de venta | Presentar valor del software | Media | 4 | Para ser iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint | Fecha inicio estimada | Fecha fin estimada | Objetivo central |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1 | Semana 2 | Construir base del sistema: login, usuarios, roles, productores y fincas. |
| Sprint 2 | Semana 3 | Semana 4 | Construir recepción de cacao, generación de lotes e inventario inicial. |
| Sprint 3 | Semana 5 | Semana 6 | Construir control de calidad, poscosecha y búsqueda por código de lote. |
| Sprint 4 | Semana 7 | Semana 8 | Construir reportes, pruebas, documentación final, sustentación y video de venta. |

# Matriz de permisos por rol

| Módulo | Administrador | Encargado de recepción | Encargado de calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | Accede | Accede | Accede |
| Usuarios y roles | Crear, editar, consultar, desactivar | No autorizado | No autorizado |
| Productores | Crear, editar, consultar | Consultar / crear si se autoriza | Consultar |
| Fincas | Crear, editar, consultar | Consultar / crear si se autoriza | Consultar |
| Recepción de cacao | Consultar | Crear y consultar | Consultar |
| Lotes | Consultar detalle | Crear mediante recepción y consultar | Consultar |
| Control de calidad | Consultar | Consultar | Crear, editar y consultar |
| Poscosecha | Consultar | Consultar | Crear, editar y consultar |
| Inventario | Consultar y registrar salidas | Consultar | Consultar |
| Reportes | Generar y consultar | Consultar reportes básicos | Consultar reportes de calidad |

# Base de datos mínima propuesta

| Tabla | Para qué sirve | Campos sugeridos |
| --- | --- | --- |
| roles | Definir permisos del sistema | id, nombre, descripcion |
| usuarios | Guardar usuarios del sistema | id, nombre, correo, password_hash, rol_id, estado, fecha_creacion |
| productores | Guardar datos de productores | id, nombre, documento, telefono, direccion, observaciones |
| fincas | Guardar origen del cacao | id, productor_id, nombre_finca, vereda_barrio, municipio, observaciones |
| recepciones | Registrar entradas de cacao | id, productor_id, finca_id, tipo_cacao, peso_kg, fecha, observaciones |
| lotes | Identificar cada lote | id, codigo_lote, recepcion_id, estado, cantidad_inicial, cantidad_actual, fecha_creacion |
| controles_calidad | Guardar humedad y clasificación | id, lote_id, humedad, estado_grano, clasificacion, observaciones, fecha |
| procesos_poscosecha | Registrar fermentación y secado | id, lote_id, etapa, fecha_inicio, fecha_fin, estado, observaciones |
| movimientos_inventario | Registrar entrada o salida de lotes | id, lote_id, tipo_movimiento, cantidad, fecha, observaciones |

# Definición de terminado general

La funcionalidad está implementada en el repositorio oficial del proyecto.

El código tiene nombres claros, comentarios útiles y mantiene una estructura ordenada.

La funcionalidad tiene validaciones de campos obligatorios y manejo de errores básicos.

El flujo fue probado manualmente por el equipo.

Cuando aplique, existe prueba automatizada o caso de prueba documentado.

La evidencia del sprint está guardada: capturas, commits, acta corta y resultado de pruebas.

El Product Owner revisó y aceptó el incremento o dejó observaciones concretas.

# Evidencias mínimas del Sprint 0

| Evidencia | Descripción |
| --- | --- |
| Documento de alcance | Define problema, objetivo, usuarios principales, límite del MVP y módulos. |
| Diagrama de módulos | Muestra la relación general entre autenticación, productores, recepción, lotes, calidad, poscosecha, inventario y reportes. |
| Historias de usuario | Organiza las necesidades funcionales desde el punto de vista de los usuarios del sistema. |
| Product Backlog | Prioriza el trabajo que se desarrollará en los Sprints 1, 2, 3 y 4. |
| Programación general | Distribuye el trabajo por semanas y establece el objetivo central de cada sprint. |

# Referencias

Plantilla Sprint 0 suministrada para la asignatura Ingeniería de Software III.

Documento Scrum completo CacaoTrace Tumaco: Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Sprint 4.

Documento de alcance CacaoTrace Tumaco: sistema web para trazabilidad y control de calidad de lotes de cacao.