CacaoTrace Tumaco

Sprint 4

Reportes, pruebas, documentación, sustentación y video de venta

| Nombre del proyecto | CacaoTrace Tumaco |
| --- | --- |
| Asignatura | Ingeniería de Software III |
| Compañía / equipo | CacaoTrace Team |
| Creado por | Equipo del proyecto (editar nombres de integrantes) |
| Fecha | 2026 |
| Alcance | MVP académico cerrado: recepción, lotes, calidad, poscosecha, inventario y reportes básicos. |

Documento elaborado con base en la plantilla de Sprint y el documento Scrum de CacaoTrace.

# Objetivo

Cerrar el MVP con reportes simples, pruebas documentadas, análisis de calidad, manuales, ficha de catalogación, preparación de sustentación y video de venta.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Sprint | Sprint 4 |
| Duración estimada | 2 semanas |
| Responsables | Scrum Team, con seguimiento del Scrum Master y validación del Product Owner. |
| Definición de terminado | Funcionalidad implementada, validada, documentada, subida al repositorio, sin errores críticos y con evidencia de prueba. |

# Listado de Funcionalidades

• Generar reportes filtrados por productor, fecha, calidad y estado.

• Mostrar reportes en tabla clara y lista para captura o impresión.

• Ejecutar pruebas unitarias con patrón AAA.

• Ejecutar pruebas funcionales básicas del flujo principal.

• Generar evidencia de SonarQube o análisis estático equivalente.

• Elaborar manual de usuario, manual de instalación y ficha de catalogación.

• Preparar presentación de sustentación y guion de video de venta vertical.

# Listado de Requisitos Funcionales

| ID | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RF-12 | El sistema debe permitir generar reportes filtrados por productor, fecha, calidad y estado. |
| RF-14 | El sistema debe validar campos obligatorios y mostrar mensajes de error claros. |
| DOC-01 | El proyecto debe incluir manual de usuario, manual de instalación y ficha de catalogación del software. |
| QA-01 | El proyecto debe incluir pruebas básicas, evidencias y análisis de calidad del código. |

# Diagrama de Módulos

Figura 1. Diagrama general de módulos con énfasis en el Sprint 4. Fuente: elaboración propia.

# Definición de Roles

| Rol Scrum / técnico | Responsable sugerido | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Editar nombre | Representa la necesidad del usuario, prioriza el Product Backlog y valida el incremento. |
| Scrum Master | Editar nombre | Facilita el proceso Scrum, organiza eventos, controla impedimentos y apoya el cumplimiento del sprint. |
| Scrum Team | Equipo del proyecto | Construye, prueba y documenta el sistema. |
| Diseño GUI | Editar nombre | Diseña pantallas, estilos, navegación y experiencia del usuario. |
| Analista de software | Editar nombre | Define requisitos, casos de uso, historias y criterios de aceptación. |
| Analista comercial | Editar nombre | Identifica valor del producto, beneficios y enfoque del video de venta. |
| Tester | Editar nombre | Diseña y ejecuta pruebas manuales y automatizadas. |
| Arquitecto de software | Editar nombre | Define arquitectura, módulos, base de datos, seguridad y estructura del repositorio. |
| Team Lead | Editar nombre | Coordina tareas técnicas y revisa avances. |
| Desarrolladores back end | Editar nombres | Implementan lógica del servidor, API, modelos, autenticación y base de datos. |
| Desarrolladores front end | Editar nombres | Implementan vistas, formularios, validaciones visuales y consumo de API. |

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Administrador | generar reportes | tomar decisiones sobre producción y calidad | Filtra por productor, fecha, calidad y estado; muestra resultados claros; permite exportar o imprimir. |
| HU-13 | Tester | ejecutar pruebas básicas | verificar que el sistema funciona correctamente | Existen pruebas de login, creación de lote, validaciones y reportes; se documentan resultados. |
| HU-14 | Equipo del proyecto | documentar instalación y uso | facilitar entrega y sustentación | Incluye manual de usuario, manual de instalación, ficha de catalogación y evidencias. |
| HU-15 | Equipo del proyecto | preparar sustentación y video de venta | presentar el valor del software | Existe guion, demostración del sistema y video orientado a beneficios del producto. |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-12 | Administrador | Generar reportes | Tomar decisiones | Media | 4 | Para ser iniciada |
| PB-13 | Tester | Ejecutar pruebas automatizadas | Verificar calidad | Alta | 4 | Para ser iniciada |
| PB-14 | Equipo | Elaborar documentación final | Soportar entrega y sustentación | Alta | 4 | Para ser iniciada |
| PB-15 | Equipo | Preparar sustentación y video de venta | Presentar valor del software | Media | 4 | Para ser iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint | Fecha inicio estimada | Fecha fin estimada | Objetivo central |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1 | Semana 2 | Construir base del sistema: login, usuarios, roles, productores y fincas. |
| Sprint 2 | Semana 3 | Semana 4 | Construir recepción de cacao, generación de lotes e inventario inicial. |
| Sprint 3 | Semana 5 | Semana 6 | Construir control de calidad, poscosecha y búsqueda por código de lote. |
| Sprint 4 | Semana 7 | Semana 8 | Construir reportes, pruebas, documentación final, sustentación y video de venta. |

# Sprint Planning - Historias seleccionadas Sprint 4

| ID backlog | Historia / necesidad | Prioridad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-12 / HU-11 | Generar reportes | Media | Reportes filtrados por productor, fecha, calidad y estado. |
| PB-13 / HU-13 | Ejecutar pruebas básicas y automatizadas | Alta | Pruebas de login, creación de lote, validaciones y reportes. |
| PB-14 / HU-14 | Elaborar documentación final | Alta | Manual de usuario, manual de instalación y ficha de catalogación. |
| PB-15 | Preparar sustentación y video de venta | Media | Guion, demostración y video vertical orientado al valor del producto. |

# Sprint Backlog - Tareas Sprint 4

| ID tarea | Tarea técnica | Responsable sugerido | Criterio de aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4-01 | Crear filtros de reportes por productor, fecha, calidad y estado | Back end / Front end | Filtros devuelven resultados correctos | Pendiente |
| T4-02 | Crear vista de reportes con tabla clara | Front end / GUI | Reporte legible y listo para captura o impresión | Pendiente |
| T4-03 | Implementar pruebas unitarias con patrón AAA | Tester / Back end | Pruebas con Arrange, Act y Assert | Pendiente |
| T4-04 | Implementar pruebas funcionales básicas | Tester | Login, productor, recepción, lote, calidad y reporte probados | Pendiente |
| T4-05 | Generar reporte de SonarQube o análisis estático equivalente | Tester / Arquitecto | Evidencia de calidad documentada | Pendiente |
| T4-06 | Elaborar manual de usuario | Documentador | Incluye pasos, capturas sugeridas, alertas y glosario | Pendiente |
| T4-07 | Elaborar manual de instalación | Documentador / DevOps | Incluye entorno, dependencias, BD y ejecución | Pendiente |
| T4-08 | Elaborar ficha de catalogación del software | Documentador | Incluye nombre, versión, tecnologías, autores, licencia y dependencias | Pendiente |
| T4-09 | Preparar presentación de sustentación menor a 40 minutos | Equipo | Explica arquitectura, Scrum, pruebas y demostración | Pendiente |
| T4-10 | Preparar guion y video de venta vertical | Analista comercial / Equipo | Destaca beneficios, funcionalidades y llamado a la acción | Pendiente |

# Entregables del Sprint 4

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Incremento funcional | CacaoTrace v1.0 con reportes, pruebas y documentación final. |
| Evidencia de calidad | Casos de prueba, capturas, reporte de análisis estático y resultados de ejecución. |
| Documentación final | Documento Scrum, ficha de catalogación, manual de usuario y manual de instalación. |
| Sustentación | Guion de exposición, demostración funcional y video de venta. |

# Sprint Review - Sprint 4

| Aspecto | Resultado de revisión |
| --- | --- |
| Funcionalidad demostrada | El administrador genera reportes por productor, fecha, calidad y estado; se muestra evidencia de pruebas y documentación. |
| Validación del Product Owner | Se acepta CacaoTrace v1.0 como MVP académico cerrado. |
| Observaciones | No agregar funcionalidades nuevas; corregir solamente errores críticos antes de entregar. |

# Sprint Retrospective - Sprint 4

| Pregunta | Respuesta sugerida |
| --- | --- |
| ¿Qué salió bien? | El producto queda presentable, demostrable y con documentación completa. |
| ¿Qué se debe mejorar? | Evitar dejar pruebas y manuales para última hora. |
| ¿Qué acción se toma? | Congelar alcance, hacer revisión final y preparar la sustentación con evidencias reales. |

# Riesgos e impedimentos Sprint 4

| Riesgo / impedimento | Acción de control |
| --- | --- |
| Falta de evidencias para la entrega | Guardar capturas de cada módulo y de cada prueba. |
| Errores de último momento | Congelar nuevas funciones y solo corregir fallos críticos. |
| Sustentación desordenada | Preparar guion con tiempos y demo ensayada. |

# Referencias

• Plantilla Sprint 0 suministrada para la asignatura Ingeniería de Software III.

• Documento Scrum completo CacaoTrace Tumaco: Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Sprint 4.

• Documento de alcance CacaoTrace Tumaco: sistema web para trazabilidad y control de calidad de lotes de cacao.